Engineering & Project Management Platform

Guide de Formation

28/02/2026

v3.2

Scénario de démonstration :

| 21 Modules | 60 Minutes | 27 Équipements | 100% Made in France |
| --- | --- | --- | --- |

Mon Chemical Plant — Unit U_A

Client : Alphahexol Industries

Pascal Gorisse · admin@zengineering.local

| Module | Titre | Durée |
| --- | --- | --- |
| — | Proposition de valeur & architecture | 3 min |
| — | Prérequis & démarrage rapide | — |
| — | Credentials de démonstration | — |
| 01 | Connexion & Navigation | 2 min |
| 02 | Tableau de bord | 5 min |
| 03 | Gestion de projet & équipe | 5 min |
| 04 | Organigramme & Arborescence ⭐ | 5 min |
| 05 | Liste des équipements ⭐⭐ | 8 min |
| 06 | Workflows & Approbations ⭐⭐⭐ | 10 min |
| 07 | Mes Tâches | 3 min |
| 08 | Discussions collaboratives | 5 min |
| 09 | Registre de documents ⭐⭐ | 8 min |
| 10 | Upload & partage de documents | 5 min |
| 11 | Transmittals ⭐ | 5 min |
| 12 | Inbox emails & Whitelist ⭐⭐⭐ | 8 min |
| 13 | Propositions de documents | 5 min |
| 14 | Traçabilité AGO / Data Origin ⭐⭐ | 5 min |
| 15 | Articles de contrat | 4 min |
| 16 | Recherche globale | 3 min |
| 17 | Audit & Conformité ⭐ | 4 min |
| 18 | Export CSV | 3 min |
| 19 | Notifications temps réel | 2 min |
| 20 | Gestion fournisseurs | 3 min |
| 21 | Profil utilisateur | 2 min |
| — | Récapitulatif & Arguments commerciaux | 5 min |

# Table des matières

⭐ = Fonctionnalité différenciante  |  ⭐⭐⭐ = Clou de la démonstration

# Proposition de valeur & Architecture

Zen-gineering est une plateforme de gestion de projets Engineering conçue pour les industries process (chimique, pétrochimique, Oil & Gas). Elle centralise en un seul outil :

- La liste des équipements avec données techniques complètes et traçabilité d'origine (AGO)

- Les circuits d'approbation (workflows) sans licence externe — moteur 100% maison

- La gestion documentaire complète avec registre, upload et transmittals

- La capture automatique des emails techniques entrants (IMAP polling)

- Un audit trail total pour la conformité ISO 9001 et réglementaire

## Architecture technique

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Frontend React 19 + MUI v7 (port 3001) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Backend NestJS + TypeScript (port 3000) │ │ ├── 19 modules API (REST + SSE) │ │ ├── Moteur workflow maison (JSON-configurable) │ │ └── IMAP polling automatique (5 min interval) │ ├──────────────────┬─────────────────┬────────────────────────┤ │ PostgreSQL │ MinIO (S3) │ MailHog (SMTP) │ │ (données) │ (fichiers) │ (emails sortants) │ └──────────────────┴─────────────────┴────────────────────────┘

## Prérequis & démarrage rapide

# 1. Démarrer les services Docker docker compose up -d postgres minio mailhog # 2. Backend (terminal 1) cd backend && npm run start:dev # → http://localhost:3000 | Swagger: http://localhost:3000/api/docs # 3. Frontend (terminal 2) cd frontend && npm run dev # → http://localhost:3001 # 4. Validation rapide node test-suite.mjs → tous les tests doivent passer ✅

## Credentials de démonstration

| Utilisateur | Email | Mot de passe | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin Zen | admin@zengineering.local | Password123! | Process Lead (admin) |
| Marie Dupont | chef.projet@zengineering.local | Password123! | Chef de Projet (manager) |
| Jean Martin | ingenieur@zengineering.local | Password123! | Ingénieur Mécanique (member) |

Projet de démo : Mon Chemical Plant - Unit U_A
Client : Alphahexol Industries — john.smith@alphahexol.com
Email projet : ua-unit@zengineering.local

Module 01

Connexion & Navigation

Durée : 2 min  |  URL : http://localhost:3001/login

Montrer la sécurité JWT, la sélection de projet et la navigation globale de l'interface.

### Étapes

- Ouvrir http://localhost:3001 → redirection automatique vers /login

- Saisir admin@zengineering.local / Password123! → cliquer Se connecter

- Observer la redirection vers /select-project — liste des projets accessibles

- Sélectionner Mon Chemical Plant - Unit U_A → accès au tableau de bord

- Explorer la barre de navigation latérale : tous les 21 modules sont accessibles

- Se déconnecter (icône en bas à gauche) → retour à /login

### Résultat attendu

- Token JWT stocké côté client, session persistante entre onglets

- Menu latéral affiche tous les modules selon les droits de l'utilisateur

- L'utilisateur voit uniquement les projets dont il est membre

Authentification JWT sécurisée, multi-projets, sans configuration LDAP ou Active Directory complexe.

Module 02

Tableau de bord

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/

Donner une vue synthétique de l'état du projet en un coup d'œil — KPIs, graphiques, workflows actifs.

### Étapes

- Après connexion, observer le tableau de bord /

- Observer les statistiques projet : 27 équipements, 1 workflow actif, 3 documents

- Observer le graphique de distribution par catégorie d'équipements (vessels, pumps, heat exchangers…)

- Observer les workflows en cours avec barre de progression et étape courante

- Tester l'API : GET /api/dashboard/project/:id

Vision 360° du projet sans avoir à naviguer dans 10 onglets différents — décision en 30 secondes.

Module 03

Gestion de projet & équipe

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/project-setup

Montrer la gestion des membres, partenaires et fournisseurs du projet dans une interface unifiée.

### Données du projet de démo

| Partie prenante | Nom | Contact | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Alphahexol Industries | john.smith@alphahexol.com | Client |
| Partenaire 1 | Licensor Technologies Ltd. | sarah.chen@licensortech.com | Licensor |
| Partenaire 2 | EPC Global Engineering | p.lemoine@epcglobal.fr | EPC Contractor |
| Fournisseur 1 | SULZER | — | Centrifugal pumps |
| Fournisseur 2 | MOUVEX | — | Gear pumps (évaluation) |
| Fournisseur 3 | LESER | — | Pressure safety valves |

### Étapes

- Naviguer vers /project-setup — fiche projet principale

- Observer les informations générales (nom, client, email projet)

- Onglet Membres : 3 membres avec leurs rôles (owner, manager, member)

- Onglet Partenaires : Licensor + EPC, contacts directs

- Onglet Fournisseurs : SULZER, MOUVEX, LESER avec notes de sélection

- Démontrer l'ajout d'un nouveau partenaire en temps réel

Toutes les parties prenantes d'un projet en un seul endroit — client, licencier, EPC, fournisseurs — contacts centralisés et partagés avec l'équipe.

Module 04

Organigramme & Arborescence ⭐

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/organization

Présenter la structure organisationnelle du projet (31 rôles) et l'arborescence documentaire basée sur les standards industriels.

### Assignations clés dans l'organigramme

| Rôle | Utilisateur assigné |
| --- | --- |
| Chef de Projet | Marie Dupont |
| Process Lead | Admin Zen |
| Doc Contrôleur | Jean Martin |
| Engineering Manager | — (à assigner) |
| Procurement Manager | — (à assigner) |

| Tag | Service | Catégorie | P.opé (barg) | T.opé (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125-VV-601 | Blowdown Drum | VESSEL | 0 | 100 |
| 125-NF-601 A | Alphahexol Filter A | VESSEL | 3 | 235 |
| 125-NF-601 B | Alphahexol Filter B | VESSEL | 3 | 235 |
| 125-VV-405 | Waxes Storage Drum | VESSEL | 3 | 200 |
| 125-HE-601 | Waxes Heater | HEAT_EXCHANGER | 37 | 247 |
| 125-XA-602 | Waste Heat Recovery | HEAT_EXCHANGER | 0 | 950 |
| 125-PR-601 A | Feed Loop Pump A | ROTATING_MACHINE | 2.9 | 235 |
| 125-PR-601 B | Feed Loop Pump B | ROTATING_MACHINE | 2.9 | 235 |
| 125-PR-602 A/B | Recirculation Pump A/B | ROTATING_MACHINE | 0.5 | 70 |

### Arborescence projet (8 niveaux 1)

- Cahier des charges (Spécifications techniques, Liste documents, Documents avant-projet)

- Gestion de projet (Secrétariat, Cost control, Doc control, Planning, Qualité sécurité)

- Engineering (Process, Layout, Piping, Civil, Équipements, Électricité, Instrumentation)

- Procurement (Contrats, Vendor list, Appels d'offres, Commandes)

- Construction, Precom Com, Start-up, Documents généraux

L'organigramme pilote les workflows — les tâches sont auto-assignées selon le rôle (Process Lead, Chef de Projet, etc.) sans configuration manuelle.

Module 05

Liste des équipements ⭐⭐

Durée : 8 min  |  URL : http://localhost:3001/equipment

Montrer la gestion complète de la liste des équipements avec données techniques, filtres multi-critères et fiches détaillées.

### Extrait de la liste (27 équipements réalistes)

### Fiche détaillée — 125-PR-601 A

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Service | Alphahexol Spent Catalyst and Waxes Feed Loop Pump A |
| Type | Gear pump, Reciprocating |
| Matériaux | Casing: SS, Gear: SS |
| Débit | 2.0 m³/h |
| Puissance | 2.1 kW, entraînement électrique |
| Pression service / design | 2.9 / 15.1 barg |
| Température service | 235°C |

### Étapes de démo

- Naviguer vers /equipment — liste des 27 équipements

- Filtrer par catégorie ROTATING_MACHINE → pompes et compresseurs

- Rechercher "pump" dans la barre de recherche

- Ouvrir la fiche 125-PR-601 A — données techniques complètes

- Onglet Discussions — discussion "Feed Loop Pump vendor selection" liée

- Onglet Data Origin — traçabilité AGO des valeurs (voir Module 14)

La liste des équipements est le cœur du projet EPC — toutes les données techniques en un clic, avec historique de modification et traçabilité complète de chaque valeur.

Module 06

Workflows & Approbations ⭐⭐⭐

Durée : 10 min  |  URL : http://localhost:3001/tasks — CLOU DE LA DÉMONSTRATION

Démontrer le moteur de workflow maison — le différenciateur clé face aux solutions concurrentes utilisant Camunda ou SharePoint.

### 3 circuits d'approbation disponibles

| Nom | Étapes | Usage type |
| --- | --- | --- |
| Simple Approval | Execution → Validation Lead → Approbation CDP | Validation équipement, décision technique |
| Validation de document | Soumission → Lead → CDP → Revue technique → Approbation finale | Documents techniques (PFD, P&ID, datasheets) |
| Approbation achat | Demande → Lead → CDP → Budget → Direction → Finalisation | Commandes fournisseurs, achats |

### Instance active — Scénario de démo

Sujet : "Review pump 125-PR-601 datasheet"
Circuit : Simple Approval (3 étapes)
Étape actuelle : Execution (assigné à Jean Martin)
Étape suivante : Validation Lead Discipline (Admin Zen)
Étape finale : Approbation Chef de Projet (Marie Dupont)

### Étapes de démo

- Se connecter en tant que Jean Martin (ingenieur@zengineering.local)

- Naviguer vers /tasks → la tâche "Execution — Review pump 125-PR-601 datasheet" est active

- Expliquer : "Jean Martin a été auto-assigné car il est le member du projet. L'organigramme pilote l'attribution."

- Cliquer Complete / Marquer comme fait → transition automatique

- Se reconnecter en tant qu'Admin Zen → la tâche "Validation Lead Discipline" apparaît dans ses tâches

- Via Swagger (GET /api/workflows/definitions) : montrer les 3 templates JSON configurables

### Endpoints API Workflows

GET /api/workflows/definitions → 3 templates JSON configurables GET /api/workflows/instances?projectId → instances du projet POST /api/workflows/instances → démarrer un nouveau circuit POST /api/workflows/instances/:id/advance → avancer l'étape courante GET /api/workflows/my-tasks → tâches de l'utilisateur connecté

Moteur workflow 100% maison, configurable en JSON, sans licence Camunda (économie de 20 000€/an+). Les circuits s'adaptent à chaque discipline engineering en 5 minutes.

Module 07

Mes Tâches

Durée : 3 min  |  URL : http://localhost:3001/tasks

Vue personnelle des tâches assignées à l'utilisateur connecté — chaque membre gère son propre tableau de bord.

### Étapes

- Connecté en tant que Jean Martin → tâche "Execution" en statut active

- Connecté en tant que Marie Dupont → tâches en attente (pending)

- Filtre par statut : active / pending / completed

Chaque membre de l'équipe a son tableau de bord personnel — fini les oublis de validation, les emails "tu as validé ?" disparaissent.

Module 08

Discussions collaboratives

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/discussions

Montrer la collaboration contextualisée — chaque discussion est liée à un équipement ou au projet, l'historique des décisions est permanent.

### Discussions pré-existantes dans le scénario

| Titre | Lié à | Auteur | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Blowdown Drum material selection | 125-VV-601 | Marie Dupont | 2 (Jean Martin + Admin Zen) |
| Feed Loop Pump vendor selection | 125-PR-601 A | Jean Martin | 1 (Marie Dupont) |
| Weekly progress update - Week 7 | Projet général | Marie Dupont | 0 |

### Extrait de la discussion "Blowdown Drum material selection"

Marie Dupont : "Should we consider stainless steel for the blowdown drum given the corrosive service conditions? The current specification calls for CS + 3mm CA but some project members have concerns…"

Jean Martin : "I recommend we stick with CS + 3mm CA. The operating conditions (0 barg, 100°C) are mild. SS would be over-engineered for this service."

Admin Zen : "Agreed with Jean. The vendor LESER also confirmed that CS is standard for this application. Let us proceed with the original spec."

Les discussions sont contextualisées par équipement — l'historique des décisions techniques reste permanent dans le projet et est consultable lors des audits.

Module 09

Registre de documents ⭐⭐

Durée : 8 min  |  URL : http://localhost:3001/document-register

Montrer le registre officiel des documents techniques avec suivi de révision et cycle de vie complet.

### Documents dans le registre de démo

| N° Document | Titre | Discipline | Révision | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZG-125-PRC-001 | Process Flow Diagram - Unit U_A | PROCESS | B | APPROVED |
| ZG-125-PRC-002 | P&ID - Catalyst Filtration Section | PROCESS | A | FOR_REVIEW |
| ZG-125-MEC-001 | Datasheet - Blowdown Drum 125-VV-601 | MECHANICAL | A | DRAFT |

### Cycle de vie d'un document

DRAFT ──→ FOR_REVIEW ──→ APPROVED └──→ REJECTED ──→ (révision) └──→ CANCELLED

### Étapes de démo

- Naviguer vers /document-register — 3 documents affichés

- Observer les statuts colorés (APPROVED vert, FOR_REVIEW orange, DRAFT bleu)

- Créer un nouveau document : ZG-125-MEC-002 — Datasheet Feed Loop Pump 125-PR-601

- Statut : DRAFT, Discipline : MECHANICAL, Révision : A

- Passer ZG-125-MEC-001 de DRAFT → FOR_REVIEW (un clic)

Le registre de documents est la colonne vertébrale du Doc Control — conforme aux standards industriels IEC/ISO avec traçabilité complète des révisions.

Module 10

Upload & partage de documents

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/documents

Montrer le système de fichiers MinIO S3 avec upload sécurisé et partage par presigned URL temporaire.

### Fonctionnement

- Naviguer vers /documents

- Uploader un fichier PDF (ex. une datasheet) via le bouton Upload

- Le fichier est stocké dans MinIO (S3-compatible, on-premise)

- Métadonnées enregistrées : nom, taille, type MIME, uploader, date

- Télécharger → URL présignée générée, expire après 1h (sécurité)

### Endpoints API

POST /api/documents/upload → multipart upload → stockage MinIO GET /api/documents/:id/download → presigned URL temporaire S3 GET /api/documents?projectId=xxx → liste des fichiers du projet DELETE /api/documents/:id → suppression MinIO + métadonnées

Stockage cloud-native S3 (MinIO) — déployable on-premise sur Synology NAS, AWS S3, ou Azure Blob Storage sans changer une ligne de code.

Module 11

Transmittals ⭐

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/transmittals

Montrer la création et le suivi de transmittals — envois officiels de documents à des tiers (client, licencier, EPC).

### Transmittal de démo — MONCHE-TR-001

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Numéro | MONCHE-TR-001 |
| Sujet | Process Flow Diagrams - For Review |
| Destinataire | Dr. Sarah Chen — sarah.chen@licensortech.com (Licensor) |
| Objet | FOR_REVIEW |
| Statut | SENT |
| Date d'envoi | 10 février 2026 |
| Documents | ZG-125-PRC-001 (Rev B) + ZG-125-PRC-002 (Rev A) |

### Lettre de couverture

"Please find attached the process flow diagrams for Unit U_A. Kindly review and provide your comments within 2 weeks."

### Étapes de démo

- Naviguer vers /transmittals → MONCHE-TR-001 visible

- Ouvrir le transmittal → lettre de couverture + documents attachés

- Créer un nouveau transmittal (optionnel) vers Pierre Lemoine / EPC Global Engineering

Les transmittals formalisent les envois officiels à clients/partenaires/licenciers — traçabilité complète de qui a reçu quoi et quand.

Module 12

Inbox emails & Whitelist ⭐⭐⭐

Durée : 8 min  |  URL : http://localhost:3001/incoming-emails

Démontrer la capture automatique des emails techniques entrants, le système de whitelist et la génération automatique de propositions de documents.

### Fonctionnement du IMAP Polling

IMAP Server (Outlook/Gmail) │ polling toutes les 5 minutes ▼ Backend NestJS (imapflow) │ filtre whitelist ▼ Email accepté → Projet associé │ pièce jointe détectée ▼ Proposition de document (PENDING) │ validation humaine ▼ Registre de documents

### Whitelist — Expéditeurs autorisés

| Type | Valeur | Label | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Domaine | @licensortech.com | Licensor Technologies | Auto-accepté |
| Email | p.lemoine@epcglobal.fr | EPC Lead | Auto-accepté |
| Email | john.smith@alphahexol.com | Client | Auto-accepté |

### Étapes de démo

- Naviguer vers /incoming-emails

- Vérifier le statut IMAP en haut de page (configuré / erreur)

- Onglet Whitelist : ajouter le domaine licensortech.com

- Ajouter l'email spécifique p.lemoine@epcglobal.fr

- Montrer les règles de routage : mot-clé "U_A" → projet Mon Chemical Plant

- Expliquer : "Un email de sarah.chen@licensortech.com avec 'U_A' dans le sujet est automatiquement rattaché au projet et classifié."

Aucun email technique ne se perd — capture IMAP automatique, classification intelligente, propositions de document auto-générées. Zéro saisie manuelle, zéro risque de perte d'information critique.

Module 13

Propositions de documents

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/document-proposals

Montrer comment les emails entrants génèrent automatiquement des propositions d'ajout au registre de documents — validation humaine requise avant intégration.

### Flux automatisé

- Email reçu de source whitelist avec pièce jointe (PDF, Excel…)

- Zen-gineering crée une proposition en statut PENDING

- Le Doc Controller reçoit une notification → consulte la proposition

- Accepter → document créé dans le registre avec métadonnées extraites

- Rejeter → proposition archivée avec motif

Le Document Control est semi-automatisé — les emails techniques alimentent directement le registre sans re-saisie manuelle. Gain estimé : -40% du temps Doc Control.

Module 14

Traçabilité AGO / Data Origin ⭐⭐

Durée : 5 min  |  URL : http://localhost:3001/ago-report

Montrer la traçabilité d'origine des données techniques (AGO = Approved & Guaranteed Origin) — concept clé pour conformité HAZOP, ATEX et audits réglementaires.

### Qu'est-ce que l'AGO ?

En Engineering, chaque valeur technique doit être traçable jusqu'à sa source approuvée :

| Donnée | Valeur | Source | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Pression design 125-VV-601 | 3.5 barg | P&ID Rev A | ✅ Fresh |
| Température design | 120°C | Process datasheet | ✅ Fresh |
| Matériau cuve | CS + 3mm CA | Engineering Spec | ✅ Fresh |
| Débit pompe 125-PR-601 A | 2.0 m³/h | Datasheet MOUVEX | ⚠️ Stale |

### Étapes de démo

- Naviguer vers /ago-report — vue globale des données par équipement

- Sur la fiche 125-VV-601, onglet Data Origin

- Observer la vérification de fraîcheur (fresh / stale) — rouge si source changée

- Cliquer sur une valeur → historique complet des révisions avec auteur et date

Conformité réglementaire assurée — chaque valeur technique est traçable jusqu'à sa source approuvée. Inestimable pour les audits HAZOP, ATEX et due diligence.

Module 15

Articles de contrat

Durée : 4 min  |  URL : http://localhost:3001/contract-requirements

Gérer les exigences contractuelles et leur suivi — requirements du contrat avec change log horodaté.

### Étapes

- Naviguer vers /contract-requirements — liste des exigences contractuelles

- Statuts : OPEN / IN_PROGRESS / CLOSED

- Naviguer vers /contract-change-log — journal des modifications contractuelles

- Import Excel disponible pour charger les exigences d'un contrat existant

Les exigences contractuelles sont trackées directement dans l'outil — fini les Excel perdus dans les boîtes mail, toutes les modifications sont datées et attribuées.

Module 16

Recherche globale

Durée : 3 min  |  URL : http://localhost:3001/search

Montrer la recherche full-text multi-entités — un seul endroit pour retrouver n'importe quelle information du projet.

### Étapes de démo

- Naviguer vers /search

- Taper "pump" → résultats multi-entités :

  - Équipements : 125-PR-601 A/B, 125-PR-602 A/B…

  - Discussions : "Feed Loop Pump vendor selection"

  - Documents : "Datasheet - Feed Loop Pump"

- Taper "125-VV" → filtre sur les vessels

- Sauvegarder la recherche "pump" → mémorisée pour accès rapide

- Épingler la recherche dans le panneau gauche

Retrouver n'importe quelle information en 2 secondes — équipement, document, discussion — quelle que soit la taille du projet.

Module 17

Audit & Conformité ⭐

Durée : 4 min  |  URL : http://localhost:3001/audit

Montrer le journal d'audit complet — toutes les actions sont loguées automatiquement pour la conformité ISO 9001 et les audits réglementaires.

### Ce qui est tracé automatiquement

- Création / modification / suppression de tout objet (équipement, document, discussion…)

- Champ modifié + ancienne valeur + nouvelle valeur

- Utilisateur responsable + horodatage précis

- Avancement des workflows (chaque transition d'étape)

### Étapes de démo

- Naviguer vers /audit

- Filtrer par entité Equipment → toutes les modifications d'équipements

- Filtrer par utilisateur : Marie Dupont

- Filtrer par période : 7 derniers jours

- Export CSV immédiat → fichier audit.csv pour rapport externe

Audit trail ISO-conforme sans aucune configuration — chaque modification est automatiquement enregistrée, impossible à effacer, exportable pour audit externe en 1 clic.

Module 18

Export CSV

Durée : 3 min

Montrer les 6 types d'export disponibles pour reporting client, audit externe et analyse offline.

### Exports disponibles

| Endpoint | Contenu |
| --- | --- |
| /api/export/project/:id/equipment | Liste complète des équipements (27 lignes + données techniques) |
| /api/export/project/:id/document-register | Registre de documents avec statuts et révisions |
| /api/export/project/:id/audit | Journal d'audit complet |
| /api/export/project/:id/discussions | Toutes les discussions et commentaires |
| /api/export/project/:id/transmittals | Transmittals avec détails |
| /api/export/project/:id/workflows | Historique des workflows et transitions |

Export instantané vers Excel pour les rapports clients, audits et analyses offline — aucun accès base de données requis, disponible pour tout membre du projet.

Module 19

Notifications temps réel

Durée : 2 min

Démontrer les notifications push en temps réel via SSE (Server-Sent Events) — collaboration instantanée sans rechargement de page.

### Comment ça fonctionne

Le navigateur maintient une connexion persistante (text/event-stream) vers le backend. Dès qu'une action se produit (workflow avancé, document créé, commentaire ajouté), toute l'équipe connectée reçoit la notification instantanément.

### Démonstration

- Ouvrir DevTools → onglet Network → filtrer EventStream

- Observer la connexion SSE persistante vers GET /api/notifications/stream

- Dans un autre onglet : avancer un workflow ou modifier un équipement

- Observer l'arrivée en temps réel de la notification dans le stream

- L'icône cloche se met à jour sans rechargement de page

Collaboration temps réel — toute l'équipe est notifiée instantanément des approbations, modifications et nouveaux documents. Pas de polling, pas de rechargement.

Module 20

Gestion fournisseurs

Durée : 3 min  |  URL : http://localhost:3001/vendors

Présenter la Vendor List complète avec spécialités et rattachement projet — base de données fournisseurs industriels.

### Fournisseurs sélectionnés pour le projet

| Fournisseur | Pays | Spécialité | Note projet |
| --- | --- | --- | --- |
| SULZER | France | Centrifugal Pumps | Selected for centrifugal pumps |
| MOUVEX | France | Reciprocating Pumps | Under evaluation for gear pumps |
| LESER | France | Pressure Safety Valves | Selected for PSV |

### Étapes de démo

- Naviguer vers /vendors

- Observer la liste globale 100+ fournisseurs industriels

- Filtrer par spécialité "Centrifugal Pumps" → SULZER, ENSIVAL MORET, FLOWSERVE, KSB…

- Observer les fournisseurs du projet (3 sélectionnés avec notes)

La Vendor List approuvée est centralisée et partagée entre projets — respecte les standards de qualification fournisseurs ISO 9001 et facilite les appels d'offres.

Module 21

Profil utilisateur

Durée : 2 min  |  URL : http://localhost:3001/profile

Gestion du profil personnel — mise à jour des informations et changement de mot de passe sécurisé.

### Étapes

- Naviguer vers /profile

- Observer : nom, email, rôle, discipline

- Modifier le nom → sauvegarde instantanée

- Tenter un changement de mot de passe avec un mauvais mot de passe actuel → erreur 401

- Corriger avec Password123! → changement accepté

Chaque utilisateur gère son profil en autonomie — sécurité renforcée avec validation de l'ancien mot de passe avant tout changement.

# Récapitulatif & Arguments commerciaux

## Ce que vous venez de voir

| Domaine | Fonctionnalité | Valeur métier |
| --- | --- | --- |
| 🔧 Ingénierie | Liste équipements 27 items + fiches techniques | Référentiel technique central et partagé |
| 🔄 Workflow | 3 circuits configurables en JSON | Zéro licence, 100% adaptable en 5 min |
| 📄 Documents | Registre + upload MinIO + transmittals | Traçabilité documentaire complète |
| 📧 Emails | IMAP polling + whitelist + propositions auto | Zéro email perdu, zéro saisie manuelle |
| 🔍 Data Origin | AGO par champ, staleness check | Conformité HAZOP/ATEX en continu |
| 📊 Reporting | Dashboard + audit trail + 6 exports CSV | Audit externe en 1 clic |
| ⚡ Temps réel | SSE notifications push | Équipe synchronisée instantanément |
| 👥 Organisation | Organigramme 31 rôles + arborescence | Auto-assignation des tâches workflows |

## Les 5 arguments commerciaux clés

### 1 — Moteur workflow maison — Zéro licence

Camunda BPM coûte 20 000€+/an en licence enterprise. Zen-gineering inclut un moteur équivalent, configurable en JSON, sans coût additionnel. Les circuits d'approbation s'adaptent à chaque discipline engineering en 5 minutes — sans intervention développeur.

### 2 — IMAP intégré — Capture automatique des emails

Les emails techniques de licenciers, clients et EPC sont capturés automatiquement, filtrés par whitelist, classifiés et convertis en propositions de documents. Zéro risque de perte d'information, zéro double saisie, conformité au standard de traçabilité des communications.

### 3 — Traçabilité AGO — Conformité réglementaire

Chaque valeur technique (pression, température, matériau…) est traçable jusqu'à sa source approuvée. Standard incontournable pour les projets soumis à HAZOP, ATEX, PED et audits réglementaires. Staleness check automatique si la source évolue.

### 4 — Audit trail complet — Impossible à falsifier

Toute modification est automatiquement loguée avec utilisateur, horodatage, ancienne et nouvelle valeur. Conformité ISO 9001 et réglementaire out-of-the-box. Export en 1 clic pour audit externe — 0h de préparation.

### 5 — Architecture cloud-native — Déploiement flexible

MinIO S3, SSE temps réel, JWT, Docker, NestJS. Déployable sur Synology NAS (sans Cloud), serveur dédié, ou AWS S3 / Azure Blob sans adaptation. Données hébergées en interne — conformité RGPD et souveraineté des données garanties.

| Poste | Économie / Gain |
| --- | --- |
| Élimination Camunda BPM licence | 20 000€/an |
| Réduction saisies manuelles Doc Control (IMAP automation) | -40% du temps Doc Control |
| Préparation audit externe | 0h de préparation (tout est déjà tracé) |
| Formation équipe | < 2h (interface intuitive) |
| Déploiement on-premise NAS | Zéro coût Cloud |

## Tableau ROI estimé

## Prochaines étapes

| # | Action | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accès à l'environnement de démo (URL, credentials) | Zen-gineering | J+1 |
| 2 | Atelier de configuration du premier projet réel | Équipe projet | J+5 |
| 3 | Formation équipe (admin + utilisateurs) | Zen-gineering | J+7 |
| 4 | Import des données existantes (équipements, documents) | Conjoint | J+10 |
| 5 | Go-live production | Équipe projet | J+15 |

Z’engineering v3.2 — Guide de Formation Complet

Scénario : Mon Chemical Plant — Unit U_A | Alphahexol Industries— Pascal Gorisse